经费匡算

项目总经费匡算

| 1.总经费：3000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 材料费 | 专用费 | 外协费 | 燃料动力费 | 事务费 | 固定资产折旧费 | 管理费 | 职工薪酬及劳务费 | 不可预见费 | 项目预计收益 | 合计（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国拨 | 自筹 | 其他 |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.主承研单位：北京控制工程研究所 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 材料费 | 专用费 | 外协费 | 燃料动力费 | 事务费 | 固定资产折旧费 | 管理费 | 职工薪酬及劳务费 | 不可预见费 | 项目预计收益 | 合计（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国拨 | 自筹 | 其他 |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.联合承研单位（1）：武汉数字化设计与制造创新中心 400 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 材料费 | 专用费 | 外协费 | 燃料动力费 | 事务费 | 固定资产折旧费 | 管理费 | 职工薪酬及劳务费 | 不可预见费 | 项目预计收益 | 合计（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国拨 | 自筹 | 其他 |
| 2027 | 3.3 |  | 47 |  | 37.2 |  |  | 42.96 |  |  | 130.46 |  |  |
| 2028 | 3.3 |  | 49 |  | 37.23 |  |  | 43.36 |  |  | 132.89 |  |  |
| 2029 | 3.275 |  | 52 |  | 37.615 |  |  | 43.76 |  |  | 136.65 |  |  |
| 总计 | 9.875 |  | 148 |  | 112.045 |  |  | 130.08 |  |  | 400 |  |  |
| 联合承研单位（2）：北京轩宇信息技术有限公司 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 材料费 | 专用费 | 外协费 | 燃料动力费 | 事务费 | 固定资产折旧费 | 管理费 | 职工薪酬及劳务费 | 不可预见费 | 项目预计收益 | 合计（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国拨 | 自筹 | 其他 |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合承研单位（3）：武汉开目信息技术股份有限公司 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 材料费 | 专用费 | 外协费 | 燃料动力费 | 事务费 | 固定资产折旧费 | 管理费 | 职工薪酬及劳务费 | 不可预见费 | 项目预计收益 | 合计（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国拨 | 自筹 | 其他 |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合承研单位（4）：四川大学 250万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 材料费 | 专用费 | 外协费 | 燃料动力费 | 事务费 | 固定资产折旧费 | 管理费 | 职工薪酬及劳务费 | 不可预见费 | 项目预计收益 | 合计（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国拨 | 自筹 | 其他 |
| 2027 | 3.15 |  | 10 |  | 15.2 |  | 0.6 | 49.65 |  |  | 78.6 |  |  |
| 2028 | 3.25 |  | 10 |  | 15.3 |  | 0.7 | 49.45 |  |  | 78.7 |  |  |
| 2029 | 2.35 |  | 10 |  | 20.5 |  | 0.7 | 59.15 |  |  | 92.7 |  |  |
| 总计 | 8.75 |  | 30 |  | 51 |  | 2 | 158.25 |  |  | 250 |  |  |
| 联合承研单位（5）：中国空空导弹研究院 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 材料费 | 专用费 | 外协费 | 燃料动力费 | 事务费 | 固定资产折旧费 | 管理费 | 职工薪酬及劳务费 | 不可预见费 | 项目预计收益 | 合计（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国拨 | 自筹 | 其他 |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合承研单位（6）：江西洪都航空工业集团有限责任公司 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 材料费 | 专用费 | 外协费 | 燃料动力费 | 事务费 | 固定资产折旧费 | 管理费 | 职工薪酬及劳务费 | 不可预见费 | 项目预计收益 | 合计（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国拨 | 自筹 | 其他 |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合承研单位（7）：中国电子科技集团公司第38研究所 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 材料费 | 专用费 | 外协费 | 燃料动力费 | 事务费 | 固定资产折旧费 | 管理费 | 职工薪酬及劳务费 | 不可预见费 | 项目预计收益 | 合计（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国拨 | 自筹 | 其他 |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合承研单位（8）：中国直升机设计研究所 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 材料费 | 专用费 | 外协费 | 燃料动力费 | 事务费 | 固定资产折旧费 | 管理费 | 职工薪酬及劳务费 | 不可预见费 | 项目预计收益 | 合计（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国拨 | 自筹 | 其他 |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合承研单位（9）：719所 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 材料费 | 专用费 | 外协费 | 燃料动力费 | 事务费 | 固定资产折旧费 | 管理费 | 职工薪酬及劳务费 | 不可预见费 | 项目预计收益 | 合计（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国拨 | 自筹 | 其他 |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合承研单位（10）：兵器 133万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 材料费 | 专用费 | 外协费 | 燃料动力费 | 事务费 | 固定资产折旧费 | 管理费 | 职工薪酬及劳务费 | 不可预见费 | 项目预计收益 | 合计（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国拨 | 自筹 | 其他 |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金、其他来源资金说明： |  |  |  |  |  |  |  | （主）承研单位财务分管领导：（签名） 2026年6月30日 |  |  |  |  |  |

各单位经费测算依据及相关性描述

武汉数字化设计与制造创新中心经费匡算

| （1）联合：武汉数字化设计与制造创新中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 材料费 |  | 专用费 | 外协费 | 燃料动力费 | 事务费 | 固定资产折旧费 | 管理费 | 职工薪酬及劳务费 | 不可预见费 | 项目预计收益 | 合计 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国拨 | 自筹 |
| 2027 | 3.3 |  | 0 | 47 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 42.96 | 0 | 0 | 130.46 | 0 |
| 2028 | 3.3 |  | 0 | 49 | 0 | 37.23 | 0 | 0 | 43.36 | 0 | 0 | 132.89 | 0 |
| 2029 | 3.275 |  | 0 | 52 | 0 | 37.615 | 0 | 0 | 43.76 | 0 | 0 | 136.65 | 0 |
| 总计 | 9.875 |  | 0 | 148 | 0 | 112.045 | 0 | 0 | 130.08 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 经费使用说明（填写说明：严格按照12号文要求填写各科目使用说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 |  |  | 使用说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  | 用于相关任务材料费9.875万元。 项目组需要企业级存储硬盘、内存条、散热器、移动硬盘、U盘、鼠标键盘等计算服务器配件，项目期间需要硒鼓、墨盒、打印纸、中性笔、笔记本等办公耗材等： （1）服务器硬盘：3500元/块*8块 = 2.8 万元 （2）服务器内存条：1000元/个*10个 =1 万元 （3）服务器风扇：1000元/个*6个 = 0.6 万元 （4）打印纸 200 元/箱，每年需要30 箱，3年合计: 200 元*30*3 = 1.8 万元 （5）硒鼓 500 元/个，每年需要 8 个，3 年合计：500 元*8*3 = 1.2 万元 （6）墨盒 150 元/个，每年需要 15 个，3 年合计：150 元*15*3 = 0.675万元 （7）其他低值电脑配件、办公耗材6000 元/年，3 年合计：6000 元*3 = 1.8万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用费 |  |  | 未列支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外协费 |  |  | 用于委托具备相应技术能力和资质的第三方单位，开展项目研发中本单位暂不具备条件或不宜自行完成的专项工作。外协任务通过合同明确工作内容、验收指标、成果形式、知识产权归属及经费支付节点。 2027年：47.000万元 用于二维图纸、工艺文件及三维模型等多模态样本的数据整理、格式转换、脱敏处理、标注校核及知识库初步构建；开展工艺数据标准化、接口适配及专项测试支持。 主要成果包括：完成首批多模态工艺样本整理与校核、形成知识库数据规范、完成基础接口联调和测试报告。 2028年：49.000万元 用于扩充典型零部件及典型工序样本，开展工艺知识库优化、工艺路线对比验证、模型适配训练支持、系统接口优化及应用测试。 主要成果包括：完成典型工序样本扩充、形成工艺知识库优化成果、完成模型迭代支持和阶段测试报告。 2029年：52.000万元 用于系统集成验证、典型场景试运行、工艺输出质量评估、第三方专项测试及成果应用支撑。 主要成果包括：完成系统集成测试、典型应用场景验证、工艺生成结果评估及项目验收支撑材料。 合计：148.000万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料动力费 |  |  | 未列支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事务费 |  |  | 用于项目实施过程中与研发任务直接相关的差旅调研、技术交流、专家咨询、测试验证、会议组织、知识产权、资料印制及项目档案整理等支出。各项费用按照单位财务制度及相关管理规定据实列支，不用于与项目无关的日常行政性支出。 1. 2027年事务费：37.200万元 2027年主要开展项目需求调研、多模态工艺数据整理、知识库建设方案设计及基础系统开发，事务费具体测算如下： （1）差旅及调研费：10.200万元。 用于赴合作单位、典型制造企业及应用现场开展工艺需求调研、图纸及工艺数据核验、项目技术交流和现场测试等。预计每年开展约20批次调研及技术交流活动，平均每批次约0.51万元。 （2）专家咨询及技术论证费：8.000万元。 用于邀请人工智能、制造工艺、工业软件、数字化设计与制造等领域专家，对模型技术路线、工艺知识库构建、多模态数据处理及系统方案进行咨询和论证。预计邀请专家约20人次，平均每人次0.40万元。 （3）技术交流及会议费：5.000万元。 用于项目启动会、专题研讨会、技术交流会及阶段性成果讨论等会议组织支出，包括会议资料、场地、必要的会务组织等。 （4）测试验证及资料处理费：8.000万元。 用于工艺数据整理、样本格式校验、测试环境协调、测试记录整理、阶段性测试报告编制及相关资料处理等。 （5）知识产权及成果资料费：3.000万元。 用于软件著作权、专利检索与咨询、技术文档整理、成果材料编制及相关资料印制等。 （6）项目资料印制及档案整理费：3.000万元。 用于工艺文件、测试记录、会议材料、阶段报告、项目档案及验收准备材料的打印、装订、归档等。 小计：37.200万元。 2. 2028年事务费：37.230万元 2028年主要开展模型迭代优化、知识库扩充、典型工艺场景验证及系统功能完善，事务费具体测算如下： （1）差旅及调研费：10.230万元。 用于赴合作单位、典型制造企业及应用现场开展工艺场景调研、模型应用验证、工艺路线比对、系统联调及现场测试等。 （2）专家咨询及技术论证费：8.000万元。 用于邀请人工智能、制造工艺、工业软件及系统测试等领域专家，对模型优化、典型工艺覆盖、工艺生成结果及系统迭代方案进行咨询和论证。 （3）技术交流及会议费：5.000万元。 用于项目中期技术交流、工艺验证专题研讨、系统功能讨论及阶段成果评审等会议支出。 （4）测试验证及资料处理费：8.000万元。 用于新增样本校核、模型输出结果对比、系统功能测试、问题闭环、测试报告编制及相关资料处理等。 （5）知识产权及成果资料费：3.000万元。 用于软件著作权、专利检索与咨询、技术成果整理、阶段成果材料编制及相关资料印制等。 （6）项目资料印制及档案整理费：3.000万元。 用于项目中期检查材料、测试记录、技术文档、会议资料及项目档案整理等。 小计：37.230万元。 3. 2029年事务费：37.615万元 2029年主要开展系统集成、试运行、典型应用验证、成果评价及项目验收，事务费具体测算如下： （1）差旅及调研费：10.615万元。 用于赴合作单位、典型应用现场开展系统试运行、工艺生成结果核验、现场问题处理、应用验证及验收支撑等。 （2）专家咨询及技术论证费：8.000万元。 用于邀请人工智能、制造工艺、工业软件、项目验收及成果评价等领域专家，对系统集成效果、工艺生成质量、应用成效及验收材料进行咨询和论证。 （3）技术交流及会议费：5.000万元。 用于项目验收前技术交流、试运行问题研讨、成果评价会议及验收相关会议组织等。 （4）测试验证及资料处理费：8.000万元。 用于系统集成测试、典型工艺场景试运行、模型输出质量评估、测试报告编制、问题整改记录及验收材料整理等。 （5）知识产权及成果资料费：3.000万元。 用于软件著作权、专利检索与咨询、成果汇编、技术报告、成果评价及相关资料编制等。 （6）项目资料印制及档案整理费：3.000万元。 用于验收报告、测试报告、项目档案、技术文档、会议材料及成果汇编的打印、装订和归档等。 小计：37.615万元。 三年事务费合计：112.045万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产折旧费 |  |  | 未列支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理费 |  |  | 未列支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工资及劳务费 |  |  | 用于支付直接参与本项目研发、模型优化、工艺知识整理、软件开发、系统测试及成果验证等工作的项目人员劳务费用。相关费用按照实际参与项目的岗位职责、投入人天及劳务标准据实核算，不用于支付与本项目无直接关系的人员支出。 本项目根据人工智能算法研发、工业软件开发、工艺知识工程及数据测试等岗位的技术难度和实际工作量，按人天方式测算劳务费用。其中，算法研发与模型优化人员按1150元/人天测算，工艺知识工程与软件开发人员按850元/人天测算，数据整理与测试辅助人员按500元/人天测算。 1. 2027年：42.960万元 （1）算法研发与模型优化人员：1人，160人天，1150元/人天，计18.400万元。 主要承担多模态工艺生成模型技术方案设计、模型训练与推理优化、模型部署适配、关键算法问题攻关及系统技术支撑等工作。 （2）工艺知识工程与软件开发人员：1人，176人天，850元/人天，计14.960万元。 主要承担工艺知识库梳理与构建、工艺规则结构化、业务流程配置、系统接口开发、功能联调及平台功能开发等工作。 （3）数据整理与测试辅助人员：1人，192人天，500元/人天，计9.600万元。 主要承担二维图纸、工艺文件及三维模型等样本整理，数据核验、测试数据记录、测试结果汇总、项目资料整理及归档等工作。 小计：42.960万元。 2. 2028年：43.360万元 （1）算法研发与模型优化人员：1人，160人天，1150元/人天，计18.400万元。 主要承担模型迭代优化、推理性能提升、多模态输入适配、模型稳定性验证及关键技术问题处理等工作。 （2）工艺知识工程与软件开发人员：1人，176人天，850元/人天，计14.960万元。 主要承担典型工艺场景配置、知识库扩充、工艺规则优化、系统功能迭代、接口联调及应用功能完善等工作。 （3）数据整理与测试辅助人员：1人，200人天，500元/人天，计10.000万元。 主要承担新增样本整理、工艺数据校核、模型输出结果比对、测试执行、问题记录及阶段成果资料整理等工作。 小计：43.360万元。 3. 2029年：43.760万元 （1）算法研发与模型优化人员：1人，160人天，1150元/人天，计18.400万元。 主要承担模型部署优化、系统集成支撑、工艺生成稳定性优化、关键技术问题处理及项目验收技术支撑等工作。 （2）工艺知识工程与软件开发人员：1人，176人天，850元/人天，计14.960万元。 主要承担工艺知识库完善、典型工艺场景优化、系统功能完善、工艺输出结果校核及试运行支持等工作。 （3）数据整理与测试辅助人员：1人，208人天，500元/人天，计10.400万元。 主要承担试运行数据整理、工艺生成结果记录、测试报告汇总、验收材料整理、成果归档及项目档案整理等工作。 合计：130.080万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目预计收益 |  |  | 未列支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不可预见费 |  |  | 未列支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1 项目经费测算依据

（一）材料费：9.875万元

1.材料费主要用于项目开展多模态工艺数据处理、模型训练与部署、系统测试及项目资料整理过程中所需的服务器低值配件、数据存储介质及办公耗材等。

2.服务器硬盘：3500元/块×8块＝2.800万元。
	用于存储二维图纸、工艺文本、三维模型、模型参数、训练数据集、知识库数据及测试结果等项目数据。

3.服务器内存条：1000元/个×10个＝1.000万元。
	用于提升模型训练、推理部署及多模态数据处理过程中的服务器运行能力。

4.服务器散热风扇：1000元/个×6个＝0.600万元。
	用于保障服务器持续开展模型训练、推理测试及系统联调期间的稳定运行。

5.打印纸：200元/箱×30箱/年×3年＝1.800万元。
	用于项目技术文档、工艺文件、测试记录、阶段报告及验收资料等打印。

6.硒鼓：500元/个×8个/年×3年＝1.200万元。
	用于项目材料打印及归档。

7.墨盒：150元/个×15个/年×3年＝0.675万元。
	用于项目资料、图纸、测试记录及成果材料打印。

8.其他低值电脑配件及办公耗材：6000元/年×3年＝1.800万元。
	用于移动硬盘、U盘、鼠标键盘、连接线、标签纸、笔记本及其他研发测试和资料整理所需低值易耗品。

合计：9.875万元。

（二）专用费：未列支

项目依托现有研发场地、服务器及基础软硬件条件开展研究，不单独购置专用设备，故未列支专用费。

（三）外协费：148.000万元

外协费主要用于委托具备相应技术能力的第三方单位，完成项目实施过程中本单位不具备条件或不宜自行承担的专项技术服务工作，包括多模态工艺数据整理与标注、数据格式转换、工艺知识库建设支撑、模型训练适配、系统接口联调、专项测试及应用验证等。外协任务将通过合同明确工作内容、技术要求、验收指标、成果形式、知识产权归属及经费支付节点。

1.2027年：47.000万元。
主要用于二维图纸、工艺文件和三维模型等多模态样本的数据整理、格式转换、数据清洗、标注校核及知识库初步构建；开展工艺数据标准化、基础接口适配及专项测试支撑。

主要形成多模态工艺样本整理成果、数据规范、知识库基础数据、接口联调记录及阶段测试报告。

2.2028年：49.000万元。
主要用于扩充典型零部件和典型工艺样本，开展工艺知识库优化、工艺路线对比验证、模型训练数据适配、工艺生成结果校核、系统接口优化及应用测试支撑。

主要形成典型工艺样本扩充成果、知识库优化成果、模型适配支撑成果及阶段测试报告。

3.2029年：52.000万元。
主要用于系统集成验证、典型工艺场景试运行、工艺生成结果质量评估、第三方专项测试、问题整改验证及成果应用支撑。

主要形成系统集成测试记录、典型应用场景验证结果、工艺生成质量评估报告及项目验收支撑材料。

合计：148.000万元。

（四）燃料动力费：未列支

项目主要依托现有研发条件开展模型训练、系统开发和测试，不单独计量燃料动力费用，故未列支燃料动力费。

（五）事务费：112.045万元

事务费主要用于项目实施过程中与研发任务直接相关的差旅调研、技术交流、专家咨询、测试验证、会议组织、资料整理、知识产权及项目档案整理等支出。各项支出按照单位财务制度和有关规定据实列支，不用于与项目无关的日常行政性支出。

1.2027年：37.200万元。
主要用于项目需求调研、多模态工艺数据建设、知识库建设方案设计和基础系统开发阶段的差旅调研、专家咨询、技术研讨、样本核验、测试验证、资料整理及阶段成果归档等。

2.2028年：37.230万元。
主要用于模型迭代优化、知识库扩充、典型工艺场景验证、系统功能完善阶段的技术交流、专家论证、现场调研、模型输出结果比对、测试验证、成果资料编制及项目档案整理等。

3.2029年：37.615万元。
主要用于系统集成、试运行、典型应用验证、工艺生成结果评价、成果论证、验收准备、项目资料汇编及档案整理等。

合计：112.045万元。

（六）固定资产折旧费：未列支

本项目不单独计提固定资产折旧费用，故未列支固定资产折旧费。

（七）管理费：未列支

本单位未在本项目经费预算中单独列支管理费。项目组织协调、经费管理、资料归档及日常管理等工作依托单位现有管理体系统筹开展。

（八）职工薪酬及劳务费：130.080万元

职工薪酬及劳务费主要用于支付直接参与项目研发、模型优化、工艺知识工程、软件开发、数据整理、系统测试及成果验证等工作的项目人员劳务费用。相关费用按照实际参与项目的岗位职责、投入人天及劳务标准据实核算，不用于支付与项目无直接关系的人员支出。

项目根据人工智能算法研发、工业软件开发、工艺知识工程及数据测试等岗位的技术难度和实际工作量，按人天方式测算。其中，算法研发与模型优化人员按1150元/人天测算，工艺知识工程与软件开发人员按850元/人天测算，数据整理与测试辅助人员按500元/人天测算。

1.2027年：42.960万元。
算法研发与模型优化人员1人，160人天，1150元/人天，计18.400万元；
工艺知识工程与软件开发人员1人，176人天，850元/人天，计14.960万元；
数据整理与测试辅助人员1人，192人天，500元/人天，计9.600万元。

小计：42.960万元。

2.2028年：43.360万元。
算法研发与模型优化人员1人，160人天，1150元/人天，计18.400万元；
工艺知识工程与软件开发人员1人，176人天，850元/人天，计14.960万元；
数据整理与测试辅助人员1人，200人天，500元/人天，计10.000万元。

小计：43.360万元。

3.2029年：43.760万元。
算法研发与模型优化人员1人，160人天，1150元/人天，计18.400万元；
工艺知识工程与软件开发人员1人，176人天，850元/人天，计14.960万元；
数据整理与测试辅助人员1人，208人天，500元/人天，计10.400万元。

合计：130.080万元。

（九）不可预见费：未列支

本项目未列支不可预见费。项目实施风险通过任务分解、过程管理、阶段评审及经费精细化测算予以控制。

（十）项目预计收益：未列支

本项目不在预算中列支项目预计收益。

1.2 各项经费支出任务相关性描述

（一）材料费

材料费直接支撑项目多模态工艺数据处理、工业大模型训练与部署、知识库构建、系统开发和测试验证工作。

服务器硬盘、内存条及散热配件用于保障图纸、工艺文本、三维模型、模型参数及测试数据的存储、处理和运行；打印纸、硒鼓、墨盒及其他低值耗材用于项目技术文档、测试记录、工艺资料、阶段报告和验收材料的整理与归档。

（二）外协费

外协费主要支撑项目多模态工艺数据建设、知识库构建、模型适配、系统集成及应用验证等任务。

在数据建设阶段，外协工作支撑二维图纸、工艺文件和三维模型等多模态数据的整理、格式转换、数据清洗、标注校核和标准化处理，为工艺生成模型训练及工艺知识库构建提供数据基础。

在模型优化和系统开发阶段，外协工作支撑典型工艺样本扩充、工艺路线比对验证、模型训练数据适配、接口开发联调及专项测试，促进工艺生成模型、知识库和软件系统之间的协同运行。

在应用验证阶段，外协工作支撑系统集成测试、典型工艺场景试运行、工艺生成结果评估、问题整改验证及验收资料整理，为项目形成可验证、可交付的成果提供支撑。

（三）事务费

事务费主要支撑项目实施过程中的技术协同、调研验证、专家论证、测试评价和成果整理等工作。

差旅调研及技术交流支撑赴合作单位、典型制造场景和应用现场开展工艺需求调研、图纸及工艺数据核验、模型应用验证、系统接口联调、试运行和问题整改等工作。

专家咨询支撑对多模态工艺生成模型技术路线、工艺知识库建设、典型工艺场景适配、工艺生成质量评价及系统集成方案开展论证，提高技术方案的科学性和可实施性。

会议组织支撑项目阶段性技术研讨、任务协调、成果交流和验收准备，保障各项研发任务、数据建设任务和系统集成任务衔接推进。

测试验证、知识产权、资料印制及档案整理等支出支撑测试记录形成、阶段报告编制、技术成果整理、知识产权材料准备及项目全过程资料归档。

（四）职工薪酬及劳务费

职工薪酬及劳务费主要支撑项目核心研发、知识工程、软件开发、数据整理和测试验证任务。

算法研发与模型优化人员主要承担多模态工艺生成模型技术方案设计、模型训练与微调、推理优化、部署适配、模型稳定性验证及关键技术问题处理等工作，支撑工业大模型构建及工艺智能生成能力提升。

工艺知识工程与软件开发人员主要承担工艺知识库梳理与构建、工艺规则结构化、典型工艺场景配置、系统接口开发、功能联调、系统功能迭代及试运行支撑等工作，支撑工艺生成系统的软件工程化和应用落地。

数据整理与测试辅助人员主要承担二维图纸、工艺文件及三维模型样本整理，数据核验、模型输出结果记录与比对、测试执行、问题记录、测试报告汇总及项目资料归档等工作，支撑多模态数据质量控制和系统测试验证。

（五）未列支科目说明

专用费、燃料动力费、固定资产折旧费、管理费、不可预见费及项目预计收益均未列支。

项目依托现有研发场地、服务器及基础软硬件条件开展，不需新增专用设备，不单独计量燃料动力费用，不单独计提固定资产折旧，不单独列支管理费；项目风险通过任务分解、阶段评审和过程管理控制，不安排不可预见费及项目预计收益。

四川大学单位经费匡算

| （1）联合：四川大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 材料费 |  | 专用费 | 外协费 | 燃料动力费 | 事务费 | 固定资产折旧费 | 管理费 | 职工薪酬及劳务费 | 不可预见费 | 项目预计收益 | 合计 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国拨 | 自筹 |
| 2027 | 3.15 |  |  | 10 |  | 15.2 |  | 0.6 | 49.65 |  |  | 78.6 |  |
| 2028 | 3.25 |  |  | 10 |  | 15.3 |  | 0.7 | 49.45 |  |  | 78.7 |  |
| 2029 | 2.35 |  |  | 10 |  | 20.5 |  | 0.7 | 59.15 |  |  | 92.7 |  |
| 总计 | 8.75 |  |  | 30 |  | 51 |  | 2 | 158.25 |  |  | 250 |  |
| 经费使用说明（填写说明：严格按照12号文要求填写各科目使用说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 |  |  | 使用说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  | 用于课题组研发工艺大模型微调、多模态表征对齐算法过程中所需的存储、计算配件及办公耗材： （1）大容量固态硬盘与显卡散热组件：4000元/套×10套=4.00万元； （2）高性能数智实验耗材及日常办公标准耗材（4年总计）：1.35万元/年×3年=4.75万元； 小计：4.00+4.00=8.00万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用费 |  |  | 未列支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外协费 |  |  | 用于"制造工艺生成式设计工业大模型"研发阶段的跨模态数据清洗、三维模型 BRep 拓扑结构预处理算法的工程化适配外协技术服务，120人天×2500元/人天=30.00万元。 ①外协内容：跨模态数据清洗（CAD图纸、工艺规程、三维模型等多源异构数据的对齐与标准化），三维模型BRep拓扑结构预处理算法的工程化适配； ②工作量和费用概算：预估120人天，按2500元/人天计算，合计30.00万元； ③外协单位：按"外协费按实际工作内容核算"要求择优选取。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料动力费 |  |  | 未列支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事务费 |  |  | 用于本项目进行的会议费、差旅费、出版/文献/知识产权事务费及大模型线上高算力租用与文献数据传播事务费，合计50.00万元： （1）国内差旅与学术交流：参加国内人工智能（大模型、多模态学习）顶级会议，3年总计8.00万元； （2）国际合作与交流：参加国际顶级大模型与AI学术会议（如NeurIPS、ICLR、ACL等）投稿及宣读论文，25000元/人次×2人次=5.00万元； （3）出版/文献/知识产权事务费：高水平国际学术论文版面费14000元/篇×2篇=2.80万元；发明专利申请及代理费4000元/项×8项=3.20万元；书籍文献检索费3年合计1.20万元； （4）会议费（承办）：承办课题中期检查推进会与学术研讨会议，3年内共2次，1.5万元/次×2次=3.00万元； （5）大模型线上高算力租用与文献数据传播事务费：27.80万元； 以上合计：8.00+5.00+2.80+3.20+1.20+3.00+27.80=50.00万元。 按不超过材料费（8.75万）、专用费（0）、50%外协费（15万）、工资及劳务费（158.25万）之和182.00万元的35%计列，上限为63.70万元。本项目事务费实际申请51.00万元，符合12号文研究类项目35%上限要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产折旧费 |  |  | 未列支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理费 |  |  | 按12号文研究类项目第十六条规定，管理费按不超过材料费（8万）、专用费（0）、50%外协费（15万）、燃料动力费（0）、事务费（50万）、固定资产折旧费（0）、工资及劳务费（162万）七项之和235万元的20%计列，上限为47.00万元。本项目未单独列支管理费，实际测算基数（235万）完全控制在12号文20%安全红线内，符合国防科研经费管理规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工资及劳务费 |  |  | 本项目劳务费合计162.00万元，全部用于支付没有工资性收入的课题组研究生补助及专家咨询费。项目期4年内共组织15名研究生（博士5名、硕士10名）参与"制造工艺生成式设计工业大模型及工艺生成技术"研发： （1）全日制硕士生10人：600元/月×10个月/年×3年×10人=18.00万元； （2）全日制博士生5人：8750元/月×10个月/年×4年×5人=131.25万元； 劳务费小计：18+131.25=149.25万元。 专家咨询费：拟邀请国内外生成式人工智能、工业大模型及智能制造等相关领域知名学者做技术咨询与方案评审，3000元/人次×10人次/年×3年=9.00万元（依据：国科发财字〔2005〕484号《科技部科技计划管理费管理试行办法》及四川大学财务相关规定）。 合计：149.25+12.00=158.25万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目预计收益 |  |  | 未列支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不可预见费 |  |  | 未列支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目经费测算依据

外协费（合计40万元）：

工作量依据：场景验证阶段需完成宇航制造场景（单机数据采集、CT图像评定等）的接口适配与联调，预估需160人工（含需求调研、方案设计、现场联调）；

测算依据：参考军工外协技术服务市场行情，按2500元/人天测算，合计160人天×2500元/人天=40万元；“外协费按实际工作内容核算”要求，外协单位从北京和金鑫科技有限公司、国信工（北京）科技产业发展有限公司等择优选取。

事务费（合计20万）

基数计算：以“材料费（0）+专用费（0）+50%外协费（20万元）+工资及劳务费（102万元）”合计122万元为基数；

测算依据：按12号文研究类项目规定的35%上限以下计列，122万元×35%≈42.7万元，结合项目实际需求核减为20万元（覆盖必要会议、差旅与专家咨询）；

具体明细：会议费（5万元，年度协同会议10次）、差旅费（10万元，年均出差20次）、专家咨询费（5万元，里程碑评审10次）。

管理费（12万元）

基数计算：以“材料费（0）+专用费（0）+50%外协费（20万元）+燃料动力费（0）+事务费（20万元）+固定资产折旧费（0）+工资及劳务费（102万元）”合计142万元为基数；

测算依据：按12号文规定的七项基数之和的13%计列，142万元×13%≈18.46万元，结合项目管理实际需求核减为12万元；

用途依据：覆盖项目日常管理、文档编制、知识产权申报等。

工资及劳务费（102万元）

人员配置：核心团队2人（总体技术负责人1人、系统集成工程师1人），投入周期2年（2025.10-2027.12）；

测算依据：参考单位上年人均工资64.19万元（剔除事业费拨款），按12号文“研究类项目S值=人均工资×项目投入人年×2”计算，S值=64.19万元/人/年×1人年×2年≈128.38万元；结合项目实际工作量，核减为102万元，符合“不超过S值”的合规要求。

其他未列支费用：材料费、专用费、燃料动力费、固定资产折旧费、项目预计收益、不可预见费均未列支，符合项目任务实际需求（无需新增硬件耗材、专用设备，依托现有场地及设备开展工作，无收益预期，且已通过精细化测算控制风险）。

各项经费支出任务相关性描述

外协费：

支撑“启动与基础构建阶段”）：完成跨单位协同数据接口预适配，保障首轮需求调研数据采集；

支撑“平台构建、验证与推广阶段”：完成9大典型军工场景的业务系统对接，确保平台V1.0在实际场景中落地应用；

匹配“成果验收与转化”：保障场景验证数据完整性，支撑验收文件编制。

事务费：

包括会议费（5万元）、差旅费（10万元）、专家咨询费（5万元）：会议费用于月度协同例会、季度进度评审；差旅费用于赴外单位开展任务协调；专家咨询费用于里程碑验收、推广方案评审。

具体用于支撑“三级协同机制”运行：保障月度例会、季度报告、年度评审的组织实施，确保跨单位任务同步；支撑“技术研发与组件攻坚阶段”：赴各承研单位开展技术方案对接，推动核心技术方案定型；支撑“成果整合与推广准备”：邀请行业专家评审推广方案，确保方案符合军工推广要求。

管理费

用于项目日常管理（任务进度跟踪、文档归档）、知识产权申报（平台V1.0软著、核心技术专利）、质量体系维护等。

支撑“全周期任务管控”：建立项目进度台账，确保各阶段任务按挂图作战节点推进；

支撑“预期成果固化”：完成“1+2+4+5+N”成果体系的知识产权申报，保障成果归属清晰；

支撑“质量管控”：开展项目全周期质量检查，确保交付物符合军工质量标准。

工资及劳务费：

费用102万元，用于2名核心人员（总体技术负责人、系统集成工程师）的工资、绩效及科研补贴，覆盖项目全周期工作。

具体用于支撑“总体统筹任务”：负责项目全周期“1+2+4+5+N”成果体系规划、各单位任务分工协调，占比30%；支撑“平台总装集成”：负责质量智能管控平台V1.0的6大核心模块整合与兼容性调试，占比40%；支撑“成果验收与推广”：组织里程碑验收、签订4家以上推广合作协议，占比30%